## Slide 1
Proposal IoT-Projekt
„Desk-Sharing mit Echtzeit-Buchung“

## Slide 2: 1. Personen-Liste
Stefan Fiegl (Product Owner)
Marvin Volkmann (Scrum Master)
Jakob Eberl (Entwickler)

## Slide 3: 2. Abstract
Wir entwickeln ein IoT-System, mit dem Nutzer einen Arbeitsplatz digital auswählen und buchen können.
Neben einem automatisierten Buchungsprozess werden zusätzlich Elemente aus dem Arbeitsschutz integriert.
effiziente Desk-Sharing-Lösung durch API, GUI und Sensorik.

## Slide 4: 3. Sections
Was ist unsere Motivation:
flexibles Desk-Sharing wird immer populärer, im öfftl. Sektor nicht so weit verbreitet wie in der freien Wirtschaft
zusätzlich Fokus auf Arbeitsschutz (Ergonomie, Tageslicht-Sensor)

## Slide 5: 4. Definition von Zielen
unsere Teilziele:
visuelle Darstellung des kompletten Datenflusses (Frontend – Backend – GPIO)
Einrichtung API's zwischen Frontend/Backend + Backend/GPIO
Code zur Sensor-Ansteuerung (bei Klick schaltet LED von grün auf rot)
automatisierte Beleg-Erstellung beim Abmelden von Arbeitsplatz
wie erreichen wir das:
intensives Selbststudium (Verständnis Interaktion API, Datenbank, Sensoren)
konsequenter Scrum mit vielen kleinen Einzel-Maßnahmen (in kleinen Schritten an die Teilziele)

## Slide 6: 5. State of the Art
was gibt es bereits:
rein web-basierte Fachanwendungen (Flexopus, Robin)
System-Anwendungen mit Zugangskontrolle über NFC (TimeFleX Desk Sharing)
auf GitHub keine open-source-Beispiele speziell zu Desk-Sharing gefunden

## Slide 7: 6. Methodology
wie wollen wir es angehen
visuelle Darstellung des Datenflusses
Auflisten aller notwendigen Funktionen, Datenbanken, API's
Code-Bausteine in Korrelation zueinander bringen (Datenfluss)
ständiges Prüfen von Sensorik (GPIO) und Backend (Fehlermeldung)
intensives Wissensmanagement, klar definierte Tasks, mindestens wöchentlicher jour fixe, Meilensteine/Deadlines, wöchentliche Dokumentation (Progress/Herausforderungen)

## Slide 8: 7. Impact
Problemlösung:
langfristiger Nutzen:
Echtzeiterfassung von Arbeitsplatzbelegung verringert Ineffizienz von Ressourcen
automatisierte Zeiterfassung ermöglicht Transparenz (Beleg-Erstellung
Reduzierung ungenutzter Arbeitsplätze durch digitale Buchung & Visualisierung
Verbesserung der Arbeitsqualität/Gesundheitsprävention
Steigerung der Mitarbeiter-Zufriedenheit

## Slide 9: 8. KPI (Key Performance Indicators)
Messung der Ziele:
Arbeitsplatz-Buchung im Frontend löst LED-Änderung aus ->
Abmeldung von Arbeitsplatz erstellt Beleg ->
Im Frontend wird der richtige Live-Status (z.B. Nutzer+Timer) angezeigt ->
oder als Live-Demo
Bestätigung durch User
ScreenShot Backend
Video

## Slide 10: 9. Workplan
siehe Excel-Datei

## Slide 11: 10. Deliverables
wöchentliche Doku (ScreenShots) über den Progress + Herausforderungen
Ab Sprint 2 Videos (Demo Sensorik)

## Slide 12: 11. Milestones
Abhängigkeiten nach außen:
Ist die eingesetzte Hardware die richtige?
Ist die Reihenfolge der Tasks sinnvoll, um die Ziele zu erreichen?
Meilenstein-Messung
Sprint 1: LED schaltet automatisch von rot auf grün und zurück bei An- und Abmeldung Arbeitsplatz
Sprint 2: automatische Beleg-Erstellung bei Abmeldung Arbeitsplatz
Sprint 3: Live-Daten können vom Nutzer über Status-Anzeige eingesehen plus Anbindung Tageslichtsensor

## Slide 13: 12. Projektteilnehmer
Kompetenz-Matrix
HTML/CSS
Python/Django/JS
IoT: GPIO/API/Sensoren